移动端开发阶段检查报告

金融财务分析系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 检查范围 | 第四阶段移动端接口、第五阶段移动端应用 |
| 仓库地址 | https://github.com/LuxCariol/finance-analysis-system.git |
| 统计版本 | main / 4274447801cf0569253eca81edc2297c7624c2f7 |
| 统计日期 | 2026-10-19 |
| 编制人 | LuxCariol |

本报告依据移动端源码、Git 提交记录、接口测试、HBuilderX 编译产物和真机连通性检查整理，覆盖有效代码行数、进展管理、代码仓库提交次数、贡献度、完成比例和代码质量六个必交项。

# 材料目录

| 序号 | 必交项 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效代码行数 | 源码规模、分类统计、主要文件和移动端接口代码 |
| 2 | 进展管理 | 关键节点、计划工时、完成状态、风险和处理 |
| 3 | 代码仓库提交次数 | 仓库信息、日期分布、提交类型和移动端提交 |
| 4 | 贡献度 | 作者提交次数、贡献占比和工作内容 |
| 5 | 完成比例 | 第四、第五阶段任务完成情况和页面清单 |
| 6 | 代码质量 | 模板、接口、构建、真机检查和遗留改进项 |

统计口径说明：有效代码行等于物理行减去空行和纯注释行；代码统计排除 node_modules、static、unpackage、.hbuilderx 和 README。

# 1 有效代码行数

移动端应用源码共 35 个文件，物理行 3712 行，其中空行 360 行、注释行 0 行，有效代码行 3352 行。移动端接口相关后端源码共 10 个文件，有效代码行 1585 行。两部分合计有效代码 4937 行。

| 类型 | 文件数 | 物理行 | 空行 | 注释行 | 有效代码行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vue 页面与组件 | 28 | 3441 | 340 | 0 | 3101 |
| JavaScript | 4 | 100 | 17 | 0 | 83 |
| SCSS 样式 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| JSON 配置 | 2 | 162 | 2 | 0 | 160 |
| 移动端合计 | 35 | 3712 | 360 | 0 | 3352 |
| 移动端接口后端 | 10 | 1749 | 164 | 0 | 1585 |

有效代码行定义：总物理行减去空行和纯注释行。Vue 文件中的模板、脚本和样式均计入有效代码；JSON 配置计入配置代码。

## 主要文件

| 文件 | 有效代码行 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| mobile/components/StatementPage.vue | 451 | 财务报表四页签、指标卡、比率表和趋势图 |
| mobile/pages/investment/index.vue | 286 | 投资预测结果与现金流测算 |
| mobile/pages/profile/index.vue | 263 | 个人中心、资料修改和常用入口 |
| mobile/pages/finance/detail.vue | 243 | 指标趋势、账龄折线图和环形图 |
| mobile/pages/home/home.vue | 190 | 企业经营报告 |
| mobile/pages/login/login.vue | 176 | App 登录与服务器地址配置 |
| mobile/components/LineChart.vue | 176 | 折线图组件 |

## 逐文件统计

| 文件 | 类型 | 物理行 | 空行 | 注释行 | 有效代码行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile/App.vue | VUE | 148 | 23 | 0 | 125 |
| mobile/common/config.js | JS | 4 | 2 | 0 | 2 |
| mobile/common/format.js | JS | 29 | 5 | 0 | 24 |
| mobile/common/request.js | JS | 55 | 6 | 0 | 49 |
| mobile/components/AppHeader.vue | VUE | 106 | 12 | 0 | 94 |
| mobile/components/BarChart.vue | VUE | 47 | 4 | 0 | 43 |
| mobile/components/BottomNav.vue | VUE | 92 | 8 | 0 | 84 |
| mobile/components/DonutChart.vue | VUE | 117 | 8 | 0 | 109 |
| mobile/components/EmptyState.vue | VUE | 24 | 3 | 0 | 21 |
| mobile/components/FilterBar.vue | VUE | 81 | 8 | 0 | 73 |
| mobile/components/LineChart.vue | VUE | 188 | 12 | 0 | 176 |
| mobile/components/MetricCard.vue | VUE | 82 | 10 | 0 | 72 |
| mobile/components/ReportItems.vue | VUE | 40 | 4 | 0 | 36 |
| mobile/components/SectionTitle.vue | VUE | 79 | 10 | 0 | 69 |
| mobile/components/StatementPage.vue | VUE | 494 | 43 | 0 | 451 |
| mobile/components/TopTabs.vue | VUE | 59 | 6 | 0 | 53 |
| mobile/main.js | JS | 12 | 4 | 0 | 8 |
| mobile/manifest.json | JSON | 44 | 1 | 0 | 43 |
| mobile/pages.json | JSON | 118 | 1 | 0 | 117 |
| mobile/pages/analysis/balance.vue | VUE | 11 | 2 | 0 | 9 |
| mobile/pages/analysis/cashflow.vue | VUE | 11 | 2 | 0 | 9 |
| mobile/pages/analysis/index.vue | VUE | 18 | 3 | 0 | 15 |
| mobile/pages/analysis/profit.vue | VUE | 11 | 2 | 0 | 9 |
| mobile/pages/analysis/ratio.vue | VUE | 11 | 2 | 0 | 9 |
| mobile/pages/finance/detail.vue | VUE | 269 | 26 | 0 | 243 |
| mobile/pages/forecast/profit.vue | VUE | 178 | 17 | 0 | 161 |
| mobile/pages/home/home.vue | VUE | 216 | 26 | 0 | 190 |
| mobile/pages/investment/index.vue | VUE | 315 | 29 | 0 | 286 |
| mobile/pages/login/login.vue | VUE | 194 | 18 | 0 | 176 |
| mobile/pages/news/list.vue | VUE | 36 | 1 | 0 | 35 |
| mobile/pages/profile/index.vue | VUE | 291 | 28 | 0 | 263 |
| mobile/pages/reports/balance.vue | VUE | 90 | 9 | 0 | 81 |
| mobile/pages/reports/cashflow.vue | VUE | 90 | 9 | 0 | 81 |
| mobile/pages/reports/profit.vue | VUE | 143 | 15 | 0 | 128 |
| mobile/uni.scss | SCSS | 9 | 1 | 0 | 8 |

# 2 进展管理

本阶段按阶段目标、任务拆分、每日提交和阶段自检推进。计划工时采用任务书口径：第四阶段 71 小时，第五阶段 47 小时，合计 118 小时。

| 日期 | 阶段 | 工作内容 | 对应任务 | 工时 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-12 | 项目初始化 | 数据库、工程骨架、仓库初始化 | 项目准备 | 0 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 登录、金融数据、报表模板和首页报告 | 4-1~4-8 | 20 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 分析模块、比率分析和图表接口 | 4-9~4-14 | 13 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 四类比率及短期、长期偿债指标 | 4-15 | 10 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 预测、详情、账龄、科目和预警 | 4-16~4-20 | 14 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 投资预测和现金流测算 | 4-21~4-22 | 12 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 接口回归和阶段评审 | 阶段评审 | 2 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第五阶段 | uni-app 工程、基础组件和登录 | 前导任务、5-1 | 15 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第五阶段 | 经营报告、个人中心和三大报表明细 | 5-2~5-3 | 8 | 完成 |
| 2026-10-19 | 第五阶段 | 财务分析、比率和报告页面 | 5-4~5-7 | 13 | 完成 |
| 2026-10-19 | 第五阶段 | 账龄、损益预测和投资预测 | 5-8~5-10 | 9 | 完成 |
| 2026-10-19 | 第五阶段 | 模板检查、App编译、真机联调和评审 | 阶段评审 | 2 | 完成 |

## 关键节点

2026-10-12：完成仓库和工程初始化，形成 6 次提交。

2026-10-18：完成移动端接口、页面、导入链路和文档的主体开发。

2026-10-19：按效果图重构移动端页面，校正财务数值，完成模板检查、HBuilderX 编译和真机联调。

## 风险与处理

| 风险 | 影响 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 校园 Wi-Fi 隔离手机和电脑 | 局域网 IP 无法从手机访问 | 改用 USB ADB 反向转发 |
| ADB 版本 39 与 41 冲突 | 设备离线或转发失败 | 改用 HBuilderX 自带 ADB 35.0.2 |
| 电脑 IP 变化 | 真机接口地址失效 | 登录页支持修改服务器地址并保存 |
| 图表切换页面后未重绘 | 趋势图空白 | 监听数据变化并在页面进入时刷新 |

# 3 代码仓库提交次数

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仓库地址 | https://github.com/LuxCariol/finance-analysis-system.git |
| 分支 | main |
| 统计 HEAD | 4274447801cf0569253eca81edc2297c7624c2f7 |
| 最新提交时间 | 2026-10-19 14:30:39 |
| 提交总数 | 305 |
| 移动端目录相关提交 | 50 |

提交次数超过任务要求的 100 次，移动端目录有 50 次独立提交记录。

团队协作期间统一使用成员1的 Git 账号提交，仓库作者字段不代表三名成员的个人工作量；个人贡献比例见“贡献度”章节。

## 按日期分布

| 日期 | 提交次数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-12 | 6 | 仓库与工程初始化 |
| 2026-10-18 | 296 | 后端、移动端接口、页面和文档集中提交 |
| 2026-10-19 | 3 | 导入、驾驶舱和文档修复 |
| 合计 | 305 | 当前 main 分支 |

## 按提交类型分布

| 提交前缀 | 次数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| feat(web-jsp) | 156 | JSP 管理端页面与功能 |
| feat(mobile) | 49 | 移动端工程、页面和接口适配 |
| feat(backend) | 39 | 后端控制器、服务和数据层 |
| tools | 12 | 构建、联调和检查工具 |
| docs | 9 | 说明和验收文档 |
| feat(web) | 9 | Vue 管理端 |
| test-data | 8 | 测试数据 |
| feat(sql) | 6 | 数据库脚本 |
| 其他 | 17 | 构建、配置、资源和修复 |

# 4 贡献度

本阶段由三名成员协作完成。Git 提交统一使用成员1的仓库账号，因此提交次数不作为个人贡献拆分的唯一依据；贡献度按任务分工、阶段产出和验收工作量综合核算，三人合计 100%。

| 成员 | 角色 | 主要任务 | 贡献占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员1（LuxCariol） | 后端与数据库 | 总体设计、后端接口、数据转换、数据库与整体集成 | 40% |
| 成员2 | Web管理端 | JSP 页面、Vue Web、静态资源和管理端联调 | 35% |
| 成员3 | 移动端与测试文档 | uni-app 页面、组件、测试、验收材料和演示准备 | 25% |
| 合计 |  | 三名成员协作完成 | 100% |

## 分工说明

| 成员 | 负责范围 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 成员1 | 任务拆分、后端接口、数据导入转换、SQL 和整体集成 | 完成移动端接口、报告模板、比率和预测能力 |
| 成员2 | JSP 管理端、Vue Web、静态资源和后台页面联调 | 完成登录、菜单、报表导入、算法配置和管理端页面 |
| 成员3 | 移动端页面、公共组件、接口回归、真机测试和验收文档 | 完成 10 个页面、23 项接口测试和阶段材料 |

仓库共有 305 次提交，其中直接涉及 mobile 目录的提交为 50 次，均由统一仓库账号成员1完成。成员2、成员3的姓名可在提交前按实际名单替换，不影响任务分工和比例。

# 5 完成比例

| 统计口径 | 已完成 | 总数 | 完成比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四阶段移动端接口 | 32 | 32 | 100% |
| 第五阶段移动端应用 | 10 | 10 | 100% |
| 前导任务 | 1 | 1 | 100% |
| 第四、第五阶段评审 | 2 | 2 | 100% |
| 合计检查项 | 45 | 45 | 100% |

任务书计划工时 118 小时，开发与评审任务全部完成。

## 第五阶段页面

| 任务 | 页面 | 完成内容 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | pages/login/login.vue | 登录、服务器地址、Token 保存 |
| 5-2 | home/profile | 企业报告、个人中心和资料修改 |
| 5-3 | reports/*.vue | 利润表、资产负债表、现金流量表明细 |
| 5-4 | analysis/index.vue | 财务分析架构和资产负债页签 |
| 5-5 | 利润表页签 | 收入、成本、费用和利润指标 |
| 5-6 | 现金流量页签 | 经营、投资、筹资现金流及趋势 |
| 5-7 | 比率分析页签 | 长期、短期偿债指标和同期对比 |
| 5-8 | finance/detail.vue | 科目详情、账龄折线图和环形图 |
| 5-9 | forecast/profit.vue | 2022—2024 年损益预测 |
| 5-10 | investment/index.vue | 回收期、IRR 和全资本现金流 |

## 第四阶段接口

| 任务范围 | 覆盖任务数 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 4-1~4-8 | 8 | 登录、金融数据、首页报告和报表明细 |
| 4-9~4-14 | 6 | 分析模块、现金流和利润图表 |
| 4-15 及子任务 | 6 | 四类比率和上下期对比 |
| 4-16~4-20 | 5 | 预测、详情、账龄、科目和预警 |
| 4-21~4-22 及子任务 | 7 | 投资预提交、现金流、IRR 和回收期 |

验证证据：28 个 Vue 模板通过，23 个移动端接口通过，HBuilderX app-plus 编译产物已生成，手机访问健康接口返回 UP。正式 APK 发布和生产部署属于第六阶段，不计入本阶段开发完成率。

# 6 代码质量

移动端源码通过模板编译、接口冒烟测试、HBuilderX App 编译和真机连通性检查，未发现阻断提交的问题。

| 检查项 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| Vue 模板编译 | node tools/check_vue.js | 28/28 通过 |
| 接口冒烟测试 | tools/smoke_test.ps1 | 23/23 通过 |
| 后端构建 | mvn -B -DskipTests package | BUILD SUCCESS |
| App 编译 | HBuilderX 运行到 App 基座 | app-plus 产物已生成 |
| 真机网络 | 手机访问 /api/health | status: UP |
| 风险扫描 | TODO/FIXME/debugger/console.log | 未发现 |

## 代码结构

| 层次 | 实现 |
| --- | --- |
| 页面 | pages 下按登录、报告、分析、预测和个人中心拆分 |
| 公共组件 | 顶部栏、筛选栏、页签、底部导航、分区标题、折线图和环形图 |
| 请求层 | 统一携带 Token、处理 401 和业务错误 |
| 接口层 | MobileApiController 统一返回 code/message/data |
| 业务层 | AnalyticsService、ForecastService、InvestmentService |

## 已处理问题

| 问题 | 处理 |
| --- | --- |
| 报表页切换后趋势图不显示 | 监听数据变化并在页面进入时重绘 |
| 账龄占比包含未到期金额 | 按已到期区间合计计算占比 |
| 速动比率与效果图相差 0.01 | 按页面口径保留两位小数 |
| 电脑 IP 变化导致真机失效 | 登录页支持修改服务器地址并保存 |
| ADB 版本冲突 | 自动优先使用 HBuilderX 自带 ADB |
| JSP /static 资源 404 | 增加静态资源映射 |

## 剩余改进项

| 等级 | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| P2 | API_BASE 保留默认值 | 正式环境改为配置中心或构建变量 |
| P3 | AnalyticsService 使用 Map 接收 JDBC 结果 | 后续改为强类型 DTO |
| P3 | 移动端 Token 存储在内存 | 生产环境改为 Redis 持久化 |
| P3 | UI 自动化覆盖不足 | 补充 Appium 关键路径用例 |

以上问题不影响当前实训阶段的演示与验收。