金融财务分析系统 | 移动端开发阶段检查

# 完成比例

| 统计口径 | 已完成 | 总数 | 完成比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四阶段移动端接口 | 32 | 32 | 100% |
| 第五阶段移动端应用 | 10 | 10 | 100% |
| 前导任务 | 1 | 1 | 100% |
| 第四、第五阶段评审 | 2 | 2 | 100% |
| 合计检查项 | 45 | 45 | 100% |

任务书计划工时 118 小时，开发与评审任务全部完成。

## 第五阶段页面

| 任务 | 页面 | 完成内容 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | pages/login/login.vue | 登录、服务器地址、Token 保存 |
| 5-2 | home/profile | 企业报告、个人中心和资料修改 |
| 5-3 | reports/*.vue | 利润表、资产负债表、现金流量表明细 |
| 5-4 | analysis/index.vue | 财务分析架构和资产负债页签 |
| 5-5 | 利润表页签 | 收入、成本、费用和利润指标 |
| 5-6 | 现金流量页签 | 经营、投资、筹资现金流及趋势 |
| 5-7 | 比率分析页签 | 长期、短期偿债指标和同期对比 |
| 5-8 | finance/detail.vue | 科目详情、账龄折线图和环形图 |
| 5-9 | forecast/profit.vue | 2022—2024 年损益预测 |
| 5-10 | investment/index.vue | 回收期、IRR 和全资本现金流 |

## 第四阶段接口

| 任务范围 | 覆盖任务数 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 4-1~4-8 | 8 | 登录、金融数据、首页报告和报表明细 |
| 4-9~4-14 | 6 | 分析模块、现金流和利润图表 |
| 4-15 及子任务 | 6 | 四类比率和上下期对比 |
| 4-16~4-20 | 5 | 预测、详情、账龄、科目和预警 |
| 4-21~4-22 及子任务 | 7 | 投资预提交、现金流、IRR 和回收期 |

验证证据：28 个 Vue 模板通过，23 个移动端接口通过，HBuilderX app-plus 编译产物已生成，手机访问健康接口返回 UP。正式 APK 发布和生产部署属于第六阶段，不计入本阶段开发完成率。